АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## П о с т а н о в л е н и е

от 22.10.2025 № 1032

г.Невель

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории Невельского муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Невельского муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Невельского муниципального округа от 21.06.2024 № 587:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории Невельского муниципального округа», утвержденную постановлением Администрации Невельского муниципального округа от 15.11.2024 № 1152, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. руб.» изложить в новой редакции следующего содержания:

| «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО, в том числе: | 186395,6 | 118999,3 | 35453,6 | 31 942,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 4765,8 | 1579,3 | 1607,2 | 1579,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 32804,8 | 23266,4 | 5545,1 | 3993,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 148768,9 | 94097,5 | 28301,3 | 26370,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |

1.2. В паспорте Программы раздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. В паспорте комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» раздел 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. В паспорте комплекса процессных мероприятий «Благоустройство» раздел 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению

1.6. В паспорте комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий» раздел 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» - http://pravo.pskov.ru/ и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Невельский муниципальный округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://admnevel.gosuslugi.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству О.В. Чукину.

Глава Невельского муниципального округа                                   О.Е. Майоров

Верно: Титова Н.Н.

Исполнитель:

Консультант управления жилищно-коммунального

хозяйства, строительства и архитектуры

Администрации Невельского муниципального округа

С.В.Фильченкова

тел.: 2-15-13

Согласовано:

Заместитель Главы администрации муниципального округа

по жилищно-коммунальному хозяйству

О.В. Чукина

тел.: 2-22-74

Согласовано:

Председатель комитета по экономике

Администрации Невельского муниципального округа

О.В. Тихоненок

тел.: 2-32-26

Согласовано:

Начальник финансового управления

Администрации Невельского муниципального округа

О.Г. Михасева

тел.: 2-16-87

Согласовано:

Начальник управления территориальными отделами

Невельского муниципального округа

Т.Ю. Кость

тел.: 2-14-66

Согласовано:

Юридический отдел

Администрации Невельского муниципального округа

тел.: 2-19-52

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Невельского

муниципального округа

от 22.10.2025 № 1032

«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории Невельского муниципального округа» (всего), в том числе: | 118999,3 | 35453,6 | 31 942,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186395,6 |
| Федеральный бюджет | 1579,3 | 1607,2 | 1579,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4765,8 |
| Областной бюджет | 23266,4 | 5545,1 | 3993,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32804,8 |
| Местный бюджет | 94097,5 | 28301,3 | 26370,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148768,9 |
| Внебюджетные источники | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) <10> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Невельского муниципального округа» (всего), в том числе: | 72245,1 | 12030,5 | 10919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95195,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 12786,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12786,9 |
| Местный бюджет | 59413,2 | 12030,5 | 10919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82363,3 |
| Внебюджетные источники | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 72245,1 | 12030,5 | 10919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95195,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 12786,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12786,9 |
| Местный бюджет | 59413,2 | 12030,5 | 10919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82363,3 |
| Внебюджетные источники | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 1.1.1. Мероприятие (результат) «Возмещены убытки по оказанию услуг общественных бань населению» (всего), в том числе: | 842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. Мероприятие (результат) «Проведены работы по содержанию и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения населения коммунальными услугами» (всего), в том числе: | 4428,0 | 1328,0 | 1328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7084,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4428,0 | 1328,0 | 1328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7084,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. Мероприятие (результат) «Разработаны проектно-сметные документации и проведены государственные экспертизы на объекты коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 15629,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15629,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 |
| Местный бюджет | 8129,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8129,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. Мероприятие (результат) «Проведены работы по подготовке и прохождению отопительного сезона в целях обеспечения населения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения» (всего), в том числе: | 41888,1 | 10000,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60888,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 41888,1 | 10000,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60888,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. Мероприятие (результат) «Организовано аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание резервуаров сжиженных углеводородных газов» (всего), в том числе: | 1075,0 | 702,5 | 591,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2369,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1075,0 | 702,5 | 591,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2369,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. Мероприятие (результат) «Размещена в открытом доступе для граждан актуальная информация о проводимых мероприятиях по улучшению проживания и предоставления коммунальных услуг» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7.Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор и получившие финансовую поддержку за счет межбюджетных трансферов из областного бюджета» (всего), в том числе: | 4758,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4758,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 3475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3475,0 |
| Местный бюджет | 1238,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1238,7 |
| Внебюджетные источники | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 1.1.8.Мероприятие (результат) «Произведены строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 3623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3623,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1811,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1811,9 |
| Местный бюджет | 1811,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1811,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Направление (подпрограмма) «Благоустройство территории Невельского муниципального округа» (всего), в том числе: | 35609,3 | 17683,8 | 17832,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71125,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 7294,1 | 2282,0 | 2382,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11958,1 |
| Местный бюджет | 28304,1 | 15401,8 | 15450,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59156,4 |
| Внебюджетные источники | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе: | 29678,3 | 17683,8 | 17832,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65194,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2275,0 | 2282,0 | 2382,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6939,0 |
| Местный бюджет | 27403,3 | 15401,8 | 15450,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58255,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1.1. Мероприятие (результат) «Проведены работы по ремонту (реконструкции), благоустройству, постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отчества» (всего), в том числе: | 600,0 | 900,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 300,0 | 600,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 |
| Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1.2. Мероприятие (результат) «Ликвидированы очаги растения Борщевик Сосновского» (всего), в том числе: | 543,3 | 217,8 | 217,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 978,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 489,0 | 196,0 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 881,00 |
| Местный бюджет | 54,3 | 21,8 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. Мероприятие (результат) «Организована деятельность по накоплению твердых коммунальных отходов, ликвидации стихийных несанкционированных свалок» (всего), в том числе: | 2109,0 | 1119,0 | 1092,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4320,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2109,0 | 1119,0 | 1092,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4320,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование объектов уличного освещения и иных объектов благоустройства потребляющих электроэнергию» (всего), в том числе: | 15256,0 | 11199,0 | 11199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37654,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 15256,0 | 11199,0 | 11199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37654,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5. Мероприятие (результат) «Проведены работы по организации и содержанию мест захоронений» (всего), в том числе: | 1973,0 | 1021,0 | 1021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4015,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1973,0 | 1021,0 | 1021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4015,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6. Мероприятие (результат) «Проведены работы по озеленению территорий и прочему благоустройству» (всего), в том числе: | 7711,0 | 1741,0 | 1716,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11168,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 7711,0 | 1741,0 | 1716,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11168,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.7. Мероприятие (результат) «Реализованы отдельные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области» (всего), в том числе: | 1486,0 | 1486,0 | 1486,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4458,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1486,0 | 1486,0 | 1486,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4458,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив» (всего), в том числе: | 5931,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5931,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 5019,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5019,1 |
| Местный бюджет | 900,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,8 |
| Внебюджетные источники | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,00 |
| 2.2.1. Мероприятие (результат) «Реализованы проекты территориальных общественных самоуправлений по результатам конкурса» | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| Внебюджетные источники | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2.2.2. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Ремонт водоснабжения на части территории д. Поздноево Невельского муниципального округа» | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 371,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,2 |
| Местный бюджет | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Благоустройство воинского захоронения павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в границах ТОС «Артемово» | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 247,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,5 |
| Местный бюджет | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Благоустройство воинского захоронения в границах ТОС «Мошенино», территориального отдела Артемовская волость Невельского муниципального округа Псковской области» | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 396,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,0 |
| Местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.5. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Памяти павших будьте достойны – вечно достойны» д. Туричино Невельского района Псковской области» | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 376,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,2 |
| Местный бюджет | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.6. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Никто не забыт, ничто не забыто» д. Трехалево Невельского района Псковской области» | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 396,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,0 |
| Местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.7. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Красота и уют в Дом культуры придут!» деревня Туричино Невельского муниципального округа, Псковской области» | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 346,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,5 |
| Местный бюджет | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.8. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Ступеньки на пути к знаниям» в пределах МКД по ул. М.Маметовой, д. 27 до пешеходного перехода и в границах МОУ «Гимназия г. Невеля» | 704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 704,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 396,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,0 |
| Местный бюджет | 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,0 |
| Внебюджетные источники | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 2.2.9. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Установка уличного освещения в границах ТОС «Артемово» территориального отдела Артемовская волость Невельского муниципального округа Псковской области» | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 346,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,5 |
| Местный бюджет | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.10. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Благоустройство общественной территории - освещение д. Змеино Невельского муниципального округа» | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 344,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,5 |
| Местный бюджет | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| Внебюджетные источники | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 2.2.11. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Строительство контейнерной площадки для сбора ТКО с установкой 4-х контейнеров д. Щербино Невельского муниципального округа» | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 316,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,8 |
| Местный бюджет | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.12. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Озерное», Невельский муниципальный округ Псковской области» | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 295,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,0 |
| Местный бюджет | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.13. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Создание Музея боевой славы на открытом воздухе, посвященного участникам Специальной Военной Операции (СВО)» | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 396,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,0 |
| Местный бюджет | 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.14. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Устройство ливневой канализации в границах ТОС «Все для дома» Невельского муниципального округа Псковской области» | 399,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,0 |
| Местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.15. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Благоустройство общественной территории и воинского захоронения в д. Поздноево Невельского муниципального округа» | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 396,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,0 |
| Местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Направление «Жилье» (всего), в том числе: | 11144,9 | 5739,3 | 3190,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20074,8 |
| Федеральный бюджет | 1579,3 | 1607,2 | 1579,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4765,8 |
| Областной бюджет | 3185,4 | 3263,1 | 1611,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8059,8 |
| Местный бюджет | 6380,2 | 869,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7249,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. Комплекс проектных мероприятий «Улучшение жилищных условий» (всего), в том числе: | 11144,9 | 5739,3 | 3190,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20074,8 |
| Федеральный бюджет | 1579,3 | 1607,2 | 1579,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4765,8 |
| Областной бюджет | 3185,4 | 3263,1 | 1611,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8059,8 |
| Местный бюджет | 6380,2 | 869,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7249,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. Мероприятие (результат) «Произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения муниципального фонда, включая услуги по обслуживанию специального счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов» (всего), в том числе: | 990,0 | 869,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1859,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 990,0 | 869,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1859,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. Мероприятие (результат) «Проведены работы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда, включая составление сметной документации» (всего), в том числе: | 1390,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1390,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1390,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1390,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. Мероприятие (результат) «Реализованы полномочия в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 №433-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных помещений» (всего), в том числе: | 4764,7 | 4870,3 | 3190,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12825,6 |
| Федеральный бюджет | 1579,3 | 1607,2 | 1579,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4765,8 |
| Областной бюджет | 3185,4 | 3263,1 | 1 611,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8059,8 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5. Мероприятие (результат) «Приобретено жилье для переселения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний» | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Невельского

муниципального округа

### от 22.10.2025 № 1032

### 4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1 «Созданы условия для обеспечения населения коммунальными услугами» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год – 72245,1 2026 год - 12030,5 2027 год - 10919,6 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Возмещены убытки по оказанию услуг общественных бань населению» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 842,0 2026 год - 0,0 2027 год - 0,0 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии на возмещение убытков по оказанию услуг общественных бань населению Невельского муниципального округа. | 01.02 |  | X | Соглашение (договор) о предоставлении субсидии на возмещение убытков по оказанию услуг общественных бань населению Невельского муниципального округа |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Услуга оказана (работы выполнены). | 30.11 |  | X | Заявление о предоставлении субсидии с приложением документов подтверждающих осуществление затрат |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Предоставлен отчет о выполнении соглашения (договора) о предоставлении субсидии на возмещение убытков по оказанию услуг общественных бань населению Невельского муниципального округа. | 15.12 |  | X |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Перечислена субсидия на возмещение убытков по оказанию услуг общественных бань населению Невельского муниципального округа. | 31.12 |  | X | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по содержанию и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения населения коммунальными услугами» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 4428,0 2026 год - 1328,0 2027 год - 1328,0 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 30.11 |  | X | План график |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 01.12 |  | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 |  | X | Акт выполненных работ |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 |  | X | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Разработаны проектно-сметные документации и проведены государственные экспертизы на объекты коммунальной инфраструктуры» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 15629,5 2026 год - 0,0 2027 год - 0,0 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | Х |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 31.03 |  | X | План график |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 30.06 |  | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 30.11 |  | X | Акт выполненных работ |
| 1.3.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 |  | X | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по подготовке и прохождению отопительного сезона в целях обеспечения населения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год – 41888,1 2026 год - 10000,0 2027 год - 9000,0 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | Х |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 30.11 |  | X | План график |
| 14.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 01.12 |  | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.4.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 |  | X | Акт выполненных работ |
| 1.4.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 |  | X | Платежное поручение |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Организовано аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание резервуаров сжиженных углеводородных газов» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год – 1075,0 2026 год - 702,5 2027 год - 591,6 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | Х |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 31.03 |  | X | План график |
| 1.5.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 30.06 |  | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.5.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 30.11 |  | X | Акт выполненных работ |
| 1.5.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 |  | X | Платежное поручение |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Размещена в открытом доступе для граждан актуальная информация о проводимых мероприятиях по улучшению проживания и предоставления коммунальных услуг» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 0,0 2026 год – 0,0 2027 год – 0,0 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | Х |
| 1.6.1. | Контрольные точки не устанавливаются.» |  |  |  |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор и получившие финансовую поддержку за счет межбюджетных трансферов из областного бюджета» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год – 4758,7 2026 год – 0,0 2027 год – 0,0 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | Х |
| 1.7.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 31.05 |  | X | План график |
| 1.7.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 30.06 |  | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.7.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 30.11 |  | X | Акт выполненных работ |
| 1.7.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 |  | X | Платежное поручение» |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Произведены строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год – 3623,8 2026 год – 0,0 2027 год – 0,0 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | Х |
| 1.8.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 30.11 |  | X | План график |
| 1.8.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 01.12 |  | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.8.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 |  | X | Акт выполненных работ |
| 1.8.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 |  | X | Платежное поручение» |

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Невельского

муниципального округа

### от 22.10.2025 № 1032

### 4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Обеспечено повышение уровня благоустройства округа» | X | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 29678,3 2026 год - 17683,8 2027 год - 17832,5 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по ремонту (реконструкции), благоустройству, постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отчества» | X | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 600,0 2026 год - 900,0 2027 год - 1100,0 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | X |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 01.11 |  | X | План график |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 30.11 |  | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 |  | X | Акт выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 |  | X | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Ликвидированы очаги растения Борщевик Сосновского» | X | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 543,3 2026 год - 217,8 2027 год - 217,8 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | X |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 01.05 |  | X | План график |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 01.06 |  | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.09 |  | X | Акт выполненных работ |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 |  | X | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Организована деятельность по накоплению твердых коммунальных отходов, ликвидации стихийных несанкционированных свалок» | X | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 2109,0 2026 год - 1119,0 2027 год - 1092,0 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | X |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 30.11 |  | X | План график |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 01.12 |  | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 |  | X | Акт выполненных работ |
| 1.3.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 |  | X | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование объектов уличного освещения и иных объектов благоустройства потребляющих электроэнергию» | X | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 15256,0 2026 год - 11199,0 2027 год - 11199,0 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | X |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 15.11 |  | X | План график |
| 1.4.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 30.11 |  | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.4.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 |  | X | Акт выполненных работ |
| 1.4.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 |  | X | Платежное поручение |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по организации и содержанию мест захоронений» | Х | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 1973,0 2026 год - 1021,0 2027 год - 1021,0 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | X |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 01.11 |  | X | План график |
| 1.5.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 30.11 |  | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.5.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 |  | X | Акт выполненных работ |
| 1.5.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 |  | X | Платежное поручение |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по озеленению территорий и прочему благоустройству» | Х | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 7711,0 2026 год - 1741,0 2027 год - 1716,7 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | X |
| 1.6.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 01.10 |  | X | План график |
| 1.6.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 01.11 |  | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.6.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 |  | X | Акт выполненных работ |
| 1.6.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 |  | X | Платежное поручение |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Реализованы отдельные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области» | Х | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 1486,0 2026 год - 1486,0 2027 год - 1486,0 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | X |
| 1.7.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 01.04 |  | X | План график |
| 1.7.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 01.05 |  | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.7.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 |  | X | Акт выполненных работ |
| 1.7.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 |  | X | Платежное поручение» |

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Невельского

муниципального округа

от 22.10.2025 № 1032

### «4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Обеспечено содержание муниципального фонда» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 2380,2 2026 год - 869,0 2027 год - 0,0 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения муниципального фонда, включая услуги по обслуживанию специального счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 990,0 2026 год - 869,0 2027 год - 0,0 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольные точки не устанавливаются. |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда, включая составление сметной документации» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год – 1390,2 2026 год - 0,0 2027 год - 0,0 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 30.11 |  | X | План график |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 01.12 |  | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 |  | X | Акт выполненных работ |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 |  | X | Платежное поручение |
| 2. | Задача «Обеспечены жильем отдельные категории граждан» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год – 8764,7 2026 год – 4870,3 2027 год - 3190,6 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы полномочия в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 №433-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 0,0 2026 год - 0,0 2027 год - 0,0 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | Х |
| 2.1.1. | Контрольные точки не устанавливаются. |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных помещений» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год – 4764,7 2026 год – 4870,3 2027 год - 3190,6 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | Х |
| 2.2.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 01.06 |  | X | План график |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 60.06 |  | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 2.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 01.12 |  | X | Акт выполненных работ |
| 2.2.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 15.12 |  | X | Платежное поручение |
| 2.2.5. | Контрольная точка 5. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 31.12 |  | X | Договоров найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Приобретено жилье для переселения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний» | Х | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 4000,0 2026 год - 0,0 2027 год - 0,0 2028 год – 0,0 2029 год – 0,0 2030 год - 0,0 | Х |
| 2.3.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 01.06 |  | X | План график |
| 2.3.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 60.06 |  | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 2.3.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 01.12 |  | X | Акт выполненных работ |
| 2.3.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 15.12 |  | X | Платежное поручение |
| 2.3.5. | Контрольная точка 5. Заключение договоров социального найма жилого помещения. | 31.12 |  | X | Договор социального найма жилого помещения.» |